Actividad 3 – Estimación del proyecto productivo

Basado en cada uno de los sprints presentados para su proyecto, desarrolle lo siguiente:

● Estimación de Mano de Obra

● Estimación por Sprint

● Costos de Infraestructura Tecnológica

● Costos de Licencias

● Estimación Total

● Fondo para imprevistos

● Presente todos los resultados en una tabla.

Estimación del proyecto productivo (FitLoyalty)

Supuestos: 3 meses (6 sprints de 2 semanas)

Equipo por sprint: 2 desarrolladores ($40.000/h) + 1 diseñador/QA ($30.000/h) → 80 h c/u

1. Estimación de Mano de Obra

Rol Horas/sprint Valor/hora Costo por sprint

Desarrollador 1 80 $40.000 $3.200.000

Desarrollador 2 80 $40.000 $3.200.000

Diseñador/QA 80 $30.000 $2.400.000

Total por sprint $8.800.000

Total 6 sprints: $8.800.000 × 6 = *$52.800.000 COP*

2. Estimación por Sprint

Sprint Mano de obra Infraestructura Licencias Costo por sprint

Sprint 1 $8.800.000 $147.000 $117.500 $9.064.500

Sprint 2 $8.800.000 $147.000 $117.500 $9.064.500

Sprint 3 $8.800.000 $147.000 $117.500 $9.064.500

Sprint 4 $8.800.000 $147.000 $117.500 $9.064.500

Sprint 5 $8.800.000 $147.000 $117.500 $9.064.500

Sprint 6 $8.800.000 $147.000 $117.500 $9.064.500

Total $52.800.000 $882.000 $705.000 $54.387.000

3. Costos de Infraestructura Tecnológica (3 meses)

Recurso Proveedor Costo mensual Costo total (3 meses)

Despliegue web Vercel (Pro) $84.000 $252.000

Base de datos PostgreSQL Supabase / Neon $105.000 $315.000

Redis (colas/caché) Upstash $63.000 $189.000

Monitoreo / logs Sentry + Logtail $42.000 $126.000

Total $294.000 $882.000

4. Costos de Licencias (3 meses)

Herramienta Plan Costo mensual Costo total (3 meses)

Figma Professional (2 usuarios) $126.000 $378.000

GitHub Team (3 usuarios) $67.000 $201.000

Jira Free (hasta 10 usuarios) $0 $0

Otras (Postman, etc.) Estimado $42.000 $126.000

Total $235.000 $705.000

5. Estimación Total (sin imprevistos)

Concepto Valor

Mano de obra (6 sprints) $52.800.000

Infraestructura (3 meses) $882.000

Licencias (3 meses) $705.000

Subtotal $54.387.000

6. Fondo para imprevistos (15%) y Presupuesto Final

Concepto Valor

Subtotal $54.387.000

Imprevistos (15%) $8.158.050

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $62.545.050

Tabla resumen final

Rubro Costo (COP)

Mano de obra total $52.800.000

Infraestructura (3 meses) $882.000

Licencias (3 meses) $705.000

Subtotal $54.387.000

Imprevistos (15%) $8.158.050

PRESUPUESTO TOTAL $62.545.050