🏋️ FitLoyalty

Sistema de Gestión y Fidelización para Gimnasios

BACKLOG DE SUSTENTACIÓN — CUARTO TRIMESTRE

Fecha de sustentación: 16 de junio de 2026

Santiago Salamanca Narváez

Luis Fernando Sánchez Loaiza

SENA – Análisis y Desarrollo de Software

Bogotá D.C., 2026

# 1. Criterios de Evaluación (Rúbrica del Instructor)

Los siguientes 10 criterios determinan el resultado Cumple / No Cumple de la sustentación del 16 de junio de 2026. Todo el trabajo del equipo está orientado a demostrar cada uno de ellos en la demo en vivo.

| # | Criterio | Qué evalúa el instructor | Responsable principal | Tareas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Login & Registro | Formularios conectados al backend y BD. Autenticación funcional. | Santiago / Luis | T-01, T-02, T-03, T-04 |
| C2 | Recuperación de Clave | Formulario funcional con envío real de correo electrónico. | Santiago / Luis | T-05, T-06 |
| C3 | Dashboard Administrador | Acceso correcto al dashboard del administrador (ruta protegida por rol). | Santiago | T-07 |
| C4 | Dashboard Usuario Estándar | Acceso correcto al dashboard de usuario estándar (ruta protegida por rol). | Luis | T-08 |
| C5 | Estilo de páginas | Nombre y foto/perfil del usuario visible en ambos dashboards. | Santiago | T-09 |
| C6 | Listado vía Vista SQL | Tabla de BD con todos los campos (excepto ID) desde una Vista SQL. | Luis | T-10 |
| C7 | Listado vía Procedimiento | Tabla de BD con todos los campos (excepto ID) desde un Procedimiento Almacenado. | Santiago | T-11 |
| C8 | Fases del Desarrollo | Evidencia de análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue. | Santiago | T-12 |
| C9 | Metodología | Aplicación clara de metodología de desarrollo (backlog, sprints, Kanban). | Luis | T-13 |
| C10 | Herramientas | Uso adecuado de herramientas: PostgreSQL, Node.js, React/HTML, Git, Postman, Figma. | Santiago + Luis | T-14, T-15, T-16 |

# 2. División de Trabajo por Integrante

Cada tarea tiene un responsable único para evitar solapamiento. La tarea T-16 (ensayo) es conjunta. Las columnas muestran exactamente qué produce cada uno y cuál es el entregable verificable.

| ID | Santiago Salamanca Narváez | Luis Fernando Sánchez Loaiza |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Crear modelo de BD: tablas usuario y sesiones (PostgreSQL). Script SQL ejecutable + tablas creadas. | Desarrollar endpoint POST /login y POST /registro con validación y JWT. API REST funcional (testeable con Postman). |
| T-03 | Construir formulario de Login en frontend (HTML/React) y conectar al endpoint. Formulario que autentica y guarda token. | Construir formulario de Registro en frontend y conectar al endpoint. Formulario que crea usuario en BD. |
| T-05 | Implementar flujo de recuperación de clave: endpoint genera token y envía correo real (Nodemailer / SendGrid). Correo recibido con enlace de recuperación. | Construir formulario de recuperación en frontend y endpoint de restablecimiento de contraseña. Flujo completo funcional. |
| T-07 | Desarrollar Dashboard Administrador con métricas clave (total miembros, entradas del día, membresías por vencer). Ruta protegida /admin — solo rol Administrador. | Desarrollar Dashboard Usuario Estándar con historial de asistencia propio. Ruta protegida /dashboard — rol Recepcionista/Miembro. |
| T-09 | Agregar componente de perfil en header de ambos dashboards (nombre + foto de avatar). Nombre y foto visible en Admin y Usuario al iniciar sesión. | Crear Vista SQL en PostgreSQL (ej: vista_miembros_activos) y endpoint que la consuma. Página que lista resultado sin columna ID. |
| T-11 | Crear Procedimiento Almacenado en PostgreSQL (ej: sp_reporte_asistencia) y endpoint que lo llame. Página que lista resultado sin columna ID. | Documentar metodología: backlog, historias priorizadas, sprints ejecutados y tablero Kanban. |
| T-12 | Consolidar evidencias de las 5 fases: análisis (casos de uso), diseño (diagramas), implementación (código), pruebas (capturas) y despliegue. | Pruebas end-to-end de todos los flujos: login, registro, recuperación, dashboards, vistas y procedimiento. Capturas de evidencia. |
| T-14 | Preparar slide/sección de herramientas usadas: PostgreSQL, Node.js/Python, React/HTML, Git, Postman, Figma/Draw.io. | — (apoyo en ensayo final) |
| T-16 | Ensayo de sustentación: reparto de presentación, demo en vivo de cada criterio. Guión + demo lista. | Ensayo de sustentación: reparto de presentación, demo en vivo de cada criterio. Guión + demo lista. |

# 3. Sprints de Ejecución (7 – 15 junio)

9 días divididos en 4 sprints cortos. Cada sprint cierra con entregables verificables antes de pasar al siguiente. El criterio de avance es que el entregable de cada tarea funcione, no solo que esté iniciado.

## Sprint 1 — Autenticación y Base de Datos (7–9 jun)

| ID | Criterio | Responsable | Tarea | Entregable verificable | Fecha | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | C1 | Santiago | Crear tablas usuario y sesiones en PostgreSQL | Script SQL ejecutable + tablas visibles en BD | 7 jun | Sprint 1 |
| T-02 | C1 | Luis | Endpoint POST /login y POST /registro con validación y JWT | API funcional, testeable con Postman | 7–8 jun | Sprint 1 |
| T-03 | C1 | Santiago | Formulario de Login en frontend conectado al endpoint | Formulario que autentica y guarda token en localStorage/cookie | 8–9 jun | Sprint 1 |
| T-04 | C1 | Luis | Formulario de Registro en frontend conectado al endpoint | Formulario que crea usuario en BD y confirma registro | 8–9 jun | Sprint 1 |

## Sprint 2 — Recuperación de Clave y Dashboards (9–11 jun)

| ID | Criterio | Responsable | Tarea | Entregable verificable | Fecha | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-05 | C2 | Santiago | Flujo de recuperación de clave: endpoint + token + envío de correo real (Nodemailer / SendGrid) | Correo recibido en buzón con enlace de recuperación funcional | 9–10 jun | Sprint 2 |
| T-06 | C2 | Luis | Formulario de recuperación en frontend + endpoint de restablecimiento de contraseña | Flujo completo funcional de recuperación | 9–10 jun | Sprint 2 |
| T-07 | C3 | Santiago | Dashboard Administrador con métricas clave (total miembros, entradas del día, membresías por vencer) | Ruta /admin protegida accesible solo con rol Administrador | 10–11 jun | Sprint 2 |
| T-08 | C4 | Luis | Dashboard Usuario Estándar con historial de asistencia propio | Ruta /dashboard protegida accesible con rol Recepcionista/Miembro | 10–11 jun | Sprint 2 |

## Sprint 3 — Estilos, Vista SQL y Procedimiento (11–13 jun)

| ID | Criterio | Responsable | Tarea | Entregable verificable | Fecha | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-09 | C5 | Santiago | Componente de perfil en header de ambos dashboards (nombre + foto de avatar) | Nombre y foto visible en Admin y Usuario al iniciar sesión | 11–12 jun | Sprint 3 |
| T-10 | C6 | Luis | Vista SQL en PostgreSQL (ej: vista_miembros_activos) + endpoint que la consuma | Página que lista resultado de la vista, todos los campos excepto ID | 11–12 jun | Sprint 3 |
| T-11 | C7 | Santiago | Procedimiento Almacenado en PostgreSQL (ej: sp_reporte_asistencia) + endpoint que lo llame | Página que lista resultado del procedimiento, todos los campos excepto ID | 12–13 jun | Sprint 3 |

## Sprint 4 — Documentación, Pruebas y Cierre (13–15 jun)

| ID | Criterio | Responsable | Tarea | Entregable verificable | Fecha | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-12 | C8 | Santiago | Consolidar evidencias de las 5 fases: análisis (casos de uso), diseño (diagramas), implementación (código), pruebas (capturas) y despliegue | Carpeta organizada con evidencias por fase lista para mostrar | 13–14 jun | Sprint 4 |
| T-13 | C9 | Luis | Documentar metodología: backlog, historias priorizadas, sprints ejecutados y tablero Kanban | Documento o diapositiva de metodología lista para sustentación | 13–14 jun | Sprint 4 |
| T-14 | C10 | Santiago | Slide/sección de herramientas usadas: PostgreSQL, Node.js/Python, React/HTML, Git, Postman, Figma/Draw.io | Diapositiva o sección del proyecto con stack documentado | 14–15 jun | Sprint 4 |
| T-15 | C1–C7 | Luis | Pruebas end-to-end de todos los flujos: login, registro, recuperación, dashboards, vistas y procedimiento | Capturas de cada criterio funcionando (evidencia para sustentación) | 14–15 jun | Sprint 4 |
| T-16 | C1–C10 | Santiago + Luis | Ensayo de sustentación: reparto de presentación, demo en vivo de cada criterio | Guión de presentación + demo lista | 15 jun | Sprint 4 |

# 4. Checklist Final — Día de Sustentación (16 jun)

Antes de entrar a sustentar, verificar que CADA criterio tiene pantalla o evidencia lista. Marcar ✓ cuando esté confirmado. Objetivo: 10 / 10 criterios Cumple.

| # | Criterio | Qué mostrar | Demo a cargo de | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Login & Registro | Login exitoso + registro de usuario nuevo en vivo | Santiago | ☐ |
| C2 | Recuperación de Clave | Ingresar correo → mostrar correo recibido con enlace | Luis | ☐ |
| C3 | Dashboard Administrador | Iniciar sesión como admin → dashboard con métricas | Santiago | ☐ |
| C4 | Dashboard Usuario Estándar | Iniciar sesión como usuario → dashboard propio | Luis | ☐ |
| C5 | Estilo de páginas | Nombre + foto visible en header de ambos dashboards | Santiago | ☐ |
| C6 | Listado vía Vista SQL | Navegar a sección Vista SQL → tabla sin columna ID | Luis | ☐ |
| C7 | Listado vía Procedimiento | Navegar a sección Procedimiento → tabla sin columna ID | Santiago | ☐ |
| C8 | Fases del Desarrollo | Carpeta de evidencias o slides con las 5 fases | Santiago | ☐ |
| C9 | Metodología | Backlog, historias priorizadas y Kanban | Luis | ☐ |
| C10 | Herramientas | Slide con stack: PostgreSQL, Node/Python, React, Git, etc. | Santiago + Luis | ☐ |

⚑  OBJETIVO FINAL: 10/10 criterios Cumple → resultado: CUMPLE

# 5. Stack Técnico Recomendado para la Sustentación

Stack mínimo y directo, alineado exactamente con lo que piden los 10 criterios. No incluye BullMQ, Redis ni TypeScript porque ninguno de esos criterios los requiere y solo añadirían complejidad en el tiempo disponible.

| Componente | Tecnología recomendada | Justificación para la sustentación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js + Express (JavaScript) | Familiar al equipo, rápido para endpoints REST. Cubre C1, C2, C6, C7. |
| Frontend | HTML + CSS + JavaScript / React | Flexible. Lo importante es que los formularios conecten al backend (C1–C5). |
| Base de datos | PostgreSQL | Exigido por los criterios C6 (Vista SQL) y C7 (Procedimiento Almacenado). |
| Hosting BD | Supabase o Neon (free tier) | PostgreSQL administrado gratuito. Fácil de configurar en días. |
| Autenticación | JWT + bcrypt | JWT para sesiones, bcrypt para hash de contraseñas. Sin overhead. |
| Correo | Nodemailer + Gmail SMTP o SendGrid free | Envío real de correo para C2. Configuración en minutos. |
| Despliegue app | Render / Railway / Vercel (free tier) | Despliegue real para evidencia C8 (fase de despliegue). |
| Control de versiones | Git + GitHub | Evidencia de herramientas (C10) y colaboración entre Santiago y Luis. |
| Testing API | Postman | Capturas de pruebas de endpoints para C10 y C8. |
| Diseño/diagramas | Figma o Draw.io | Evidencia de fase de diseño para C8 y C10. |

# 6. Notas Importantes

Vista SQL y Procedimiento Almacenado (C6 y C7)

El instructor pide ver el resultado en pantalla. Crear la vista y el procedimiento directamente en PostgreSQL, luego consumirlos desde un endpoint REST. La tabla que se muestre en el frontend debe incluir todos los campos excepto el ID. Con pg (node-postgres) o Supabase client esto es más directo que con Prisma.

Correo de recuperación (C2)

Debe ser un correo real recibido en el buzón, no un simulado. Usar Nodemailer + cuenta Gmail con contraseña de aplicación (App Password) o SendGrid free tier. El enlace debe llevar a un formulario donde se puede cambiar la contraseña.

Rutas protegidas por rol (C3 y C4)

El dashboard de admin y el de usuario deben ser rutas distintas (/admin y /dashboard o equivalentes). El acceso debe estar condicionado por el rol guardado en el JWT. Si alguien sin el rol correcto intenta acceder, debe ser redirigido.

Evidencias de fases (C8)

Las 5 fases son: (1) Análisis — casos de uso y requisitos; (2) Diseño — diagramas de BD y arquitectura; (3) Implementación — código fuente en GitHub; (4) Pruebas — capturas de Postman y pantallas funcionales; (5) Despliegue — URL pública del sistema. Todo esto ya está documentado en los archivos del proyecto.

Metodología (C9)

Mostrar: este backlog, la matriz de priorización (HU-01 a HU-53), los sprints ejecutados y un tablero Kanban (Trello, GitHub Projects o captura de un tablero físico). El proyecto FitLoyalty ya tiene toda esta documentación generada.